| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Έργο | : | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |  |  |
|  |  | Προϋπ. | : | 89.949,08 € με ΦΠΑ (24%) |
|  |  | Πηγή | : | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ |
|  |  | Αρ. Μελ. | : | 119 /2022 |

Τεχνική  Περιγραφή

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την επισκευή και συντήρηση τμημάτων τσιμεντοστρωμένων δρόμων σε  κοινότητες του δήμου προκειμένου να διευκολύνεται και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους καθώς και η ασφαλής κυκλοφορία όλων των διερχόμενων οχημάτων. Επίσης θα κατασκευαστούν και τα απαραίτητα τεχνικά για την ομαλή παροχέτευση των όμβριων (σχάρες, σωλήνες, κλπ).

Οι επεμβάσεις θα αφορούν τις παρακάτω κοινότητες ως εξής:

- Κοινότητα Ξανθοχωρίου

Α. Από οικία ιδιοκτησίας Νικολάου Κ. Πετρόπουλου έως οικία ιδιοκτησίας Νικολάου Γ. Πετρόπουλου, τμήμα δρόμου μήκους 40,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,00 μ. περίπου

Β. Από οικία ιδιοκτησίας Γρηγορίου Ρήγα έως οικία ιδιοκτησίας Σπύρου Κασκούτα, τμήμα δρόμου μήκους 25,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,00 μ. περίπου

Γ.   Από οικία ιδιοκτησίας Συνεσιου Καψίδα έως κεντρικό δρόμο, τμήμα δρόμου μήκους 20,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,00 μ. περίπου

Δ.  Επί της οδού Ξανθοχωρίου-Αμφιθέας,  τμήμα δρόμου μήκους 15,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,00 μ. περίπου

- Κοινότητα Δενδρού

Προς το κοιμητήριο, τμήμα δρόμου μήκους 90,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,50 μ. περίπου

- Κοινότητα Θαλερού

Πλησίον γηπέδου, τμήμα δρόμου μήκους 90,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,50 μ. περίπου

- Κοινότητα Θροφαρίου

Πλησίον κεντρικής πλατείας, τμήμα δρόμου μήκους 70,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,50 μ.

περίπου

- Κοινότητα Κ. Λουτρού

Προς το κοιμητήριο Υπαπαντής, τμήμα δρόμου μήκους 90,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 4,00 μ. περίπου

- Κοινότητα Κορφιώτισσας

Πλησίον ιδιοκτησιών Τσαντήλα Ευάγγελου, Γιαννόπουλου Βασίλειου, τμήμα δρόμου μήκους

70,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,00 μ. περίπου

- Κοινότητα Στυλίων

Προς το κοιμητήριο, τμήμα δρόμου μήκους 90,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,00 μ. περίπου

- Κοινότητα Ρεθίου

Α) Προς το κοιμητήριο, τμήμα δρόμου μήκους 75,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,00 μ. περίπου

Β) Πλησίον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπου και κοινοτικού γραφείου,  τμήμα δρόμου μήκους 25,00 μ.

περίπου και μέσου πλάτους 3,00 μ.  περίπου

- Κοινότητα Βρυσουλών

Εντός του οικισμού, προς τις ιδιοκτησίες Καραβά, Βαλιμήτη και Μαρκόπουλου τμήματα δρόμων συνολικού μήκους περίπου 90,00 μ. και μέσου πλάτους 3,50 μ. περίπου

- Κοινότητα Πελλήνης

Από τον επαρχιακό δρόμο προς τις πηγές του οικισμού, τμήμα δρόμου μήκους 90,00 μ.

περίπου και μέσου πλάτους 3,50 μ.  περίπου

- Κοινότητα Καρυάς (οικισμός Καρυωτίκων)

Πλησίον της κεντρικής πλατείας της ανατολικής συνοικίας και της ιδιοκτησίας Σαμαρτζή Κωνσταντίνου τμήμα δρόμου μήκους 30,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,00 μ.  περίπου

- Κοινότητα Ρίζας

Προς Βάλτο, τμήμα δρόμου μήκους 30,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 4,00 μ.  περίπου

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 72.539,58 € χωρίς Φ.Π.Α ή 89.949,08 € με ΦΠΑ (24%)  και θα καλυφθεί από πιστώσεις  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

|  |  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ξυλόκαστρο 12-8-2022 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ |
| --- | --- | --- |