| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Έργο | : | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |  |  |
|  |  | Προϋπ. | : | 129.918,59 € με ΦΠΑ (24%) |
|  |  | Πηγή | : | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ |
|  |  | Χρήση | : | 2022 |
|  |  | Αρ. Μελ. | : | 2/2022 |

Τεχνική  Περιγραφή

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν επισκευές-συντηρήσεις σε ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους στις κοινότητες Συκιάς, Μελισσίου και Μ.Σ. Τρικάλων της ΔΕ Ξυλοκάστρου που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές προκειμένου να εξασφαλίζεται η  ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι  επεμβάσεις αφορούν κυρίως σε εργασίες απόξεσης του υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα (Μελίσσι), κατασκευής βάσης οδοστρωσίας (Συκιάς και Μ.Σ. Τρικάλων) και κατασκευής νέου ασφαλτοτάπητα. (Συκιά, Μελίσσι, Μ.Σ. Τρικάλων). Επίσης θα επισκευαστούν, όπου απαιτείται, τα υφιστάμενα τεχνικά (σχάρες) για την ομαλή παροχέτευση των όμβριων.

Οι επεμβάσεις  αφορούν τις παρακάτω κοινότητες ως εξής:

- Κοινότητα Μελισσίου

Επί του Κεντρικού δρόμου στο Άνω Μελίσσι σε μήκος περίπου 600 μ. και μέσο πλάτος 6,00 μ.

- Κοινότητα Συκιάς

Από ιδιοκτησία Καράγιωργα έως ιδιοκτησία Δημόπουλου (παράλληλα με γραμμές ΟΣΕ) σε μήκος

περίπου 100 μ. και μέσο πλάτος 6,00 μ.

- Κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων

Από ιδιοκτησία Βελησάριου μέχρι διασταύρωση Παναγίας, σε μήκος  περίπου 150 μ. και μέσο

πλάτος  6,50 μ.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 104.773,06€ χωρίς Φ.Π.Α ή 129.918,59 € με ΦΠΑ (24%)  και θα καλυφθεί από πιστώσεις  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

|  |  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ξυλόκαστρο 19-1-2022 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ |
| --- | --- | --- |